## HASIL NOTULEN RAPAT

MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) BPVP KENDARI

## Identitas Rapat

- Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2026

- Waktu : 09.00 – 11.30 WITA

- Tempat : Ruang Rapat Kepala BPVP Kendari

- Agenda :

  - Monitoring dan evaluasi pemanfaatan SPBE di BPVP Kendari

  - Pembahasan tindak lanjut peningkatan pemanfaatan SPBE dalam rangka ZI WBK/WBBM

- Pimpinan Rapat:

  - Ketua Tim Penilai ZI KemenPANRB (Koordinator)

- Notulis :

  - Sekretariat Tim ZI BPVP Kendari

- Peserta :

  - Kepala BPVP Kendari

  - Perwakilan Tim Zona Integritas BPVP Kendari

## Latar Belakang

- Sesuai Perpres 95/2018 dan PermenPANRB 59/2020, setiap instansi pusat/daerah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SPBE, termasuk penyusunan notulen/catatan hasil evaluasi sebagai bukti dukung tingkat kematangan SPBE.

- Dalam konteks pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, penguatan SPBE merupakan bagian dari area penataan tatalaksana, sehingga perlu dipastikan bahwa pemanfaatan SPBE di BPVP Kendari berjalan efektif, terukur, dan mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

## Tujuan Rapat

- Menilai kondisi aktual pemanfaatan SPBE di BPVP Kendari (kebijakan, tata kelola, aplikasi, layanan publik, dan manajemen data).

- Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan risiko dalam penerapan SPBE.

- Menyusun rencana tindak lanjut (action plan) untuk peningkatan pemanfaatan SPBE yang selaras dengan indikator SPBE PermenPANRB 59/2020 dan dokumen monev ZI.

## Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan SPBE

- Kebijakan dan Tata Kelola SPBE

  - Diidentifikasi bahwa BPVP Kendari belum memiliki dokumen kebijakan internal SPBE yang spesifik (arsitektur, peta rencana, manajemen data, keamanan informasi), masih mengacu umum pada kebijakan pusat tanpa penjabaran di level unit.

  - Belum terbentuk secara formal tim koordinasi SPBE BPVP Kendari sebagaimana dianjurkan dalam indikator tata kelola SPBE (tim koordinasi SPBE merupakan salah satu indikator pada domain kebijakan internal).

- Aplikasi dan Integrasi SPBE

  - Telah digunakan beberapa aplikasi: sistem informasi pelatihan, sistem sertifikasi, aplikasi perjalanan dinas, serta website BPVP; namun belum terdapat arsitektur integrasi yang jelas antar aplikasi (single sign-on, basis data terpusat, standar data bersama).

  - Belum semua proses kerja utama terdigitalisasi secara utuh (end-to-end), beberapa proses masih berbasis manual/dokumen fisik.

- Layanan Publik Berbasis Elektronik

  - Website BPVP telah dimanfaatkan untuk publikasi informasi pelatihan, berita, dan kontak layanan, namun pendaftaran pelatihan/pengaduan belum sepenuhnya menjadi kanal utama dan belum diintegrasikan dengan pengukuran kinerja layanan publik.

  - Kanal pengaduan online sudah ada (melalui SP4N Lapor atau form pengaduan), tetapi rekap dan analisis datanya belum dimanfaatkan optimal dalam monev layanan.

- Manajemen Data, Keamanan, dan Monev SPBE

  - Standardisasi manajemen data (metadata, backup, hak akses) belum tertulis dalam kebijakan internal SPBE, padahal indikator manajemen data dan keamanan informasi merupakan unsur penting dalam penilaian SPBE.

  - BPVP Kendari belum melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan SPBE dan belum memiliki laporan hasil evaluasi SPBE sebagaimana diatur pada PermenPANRB 59/2020 (indeks SPBE, indeks domain/aspek, rekomendasi perbaikan).

## Permasalahan Utama yang Teridentifikasi

- Belum adanya kebijakan internal SPBE yang terdokumentasi di BPVP Kendari.

- Ekosistem aplikasi SPBE yang masih parsial, belum terintegrasi dengan baik.

- Layanan publik elektronik belum sepenuhnya digunakan sebagai kanal utama dan belum terhubung dengan indikator kinerja layanan.

- Belum ada monev SPBE yang sistematis, termasuk penilaian mandiri dan laporan evaluasi SPBE sebagaimana standar nasional.

## Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- Menyusun Kebijakan Internal SPBE BPVP Kendari

  - Menyusun dan menetapkan SK Kepala BPVP tentang kebijakan internal SPBE dan pembentukan Tim Koordinasi SPBE di BPVP, mengacu pada PermenPANRB 59/2020 dan pedoman monev SPBE.

  - Tenggat: maksimal Triwulan II.

- Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE BPVP

  - Menyusun arsitektur SPBE (pemetaan proses bisnis dan aplikasi) serta peta rencana SPBE yang selaras dengan Renstra/Kerja dan rencana anggaran, disertai notulensi hasil reviu sebagai bukti dukung. Tenggat: penyelesaian draft Triwulan II, finalisasi Triwulan III.

- Penguatan Integrasi Aplikasi dan Layanan Publik Elektronik

  - Mengintegrasikan data peserta pelatihan, sertifikasi, dan layanan lain dalam satu basis data atau melalui integrasi teknis (API/single sign-on) secara bertahap.

  - Menjadikan pendaftaran pelatihan dan pengaduan online sebagai kanal utama, disertai sosialisasi dan pendampingan pengguna.

- Pelaksanaan Monev SPBE Berkala dan Penilaian Mandiri

  - Menyusun instrumen monev SPBE internal (checklist, indikator) berdasarkan indikator SPBE PermenPANRB 59/2020 dan modul instrumen monev

  - Melakukan monev SPBE minimal setiap triwulan, dengan notulen/catatan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

  - Menyusun laporan penilaian mandiri SPBE tahunan yang memuat nilai indeks, capaian, dan rekomendasi.

- Penguatan Manajemen Risiko SPBE

  - Mengidentifikasi risiko utama (gagal integrasi, keamanan informasi, rendahnya adopsi aplikasi) dan menyusun risk register SPBE sederhana sebagai bagian dari manajemen risiko ZI.

## Kesimpulan Rapat

- Rapat monev menyepakati bahwa pemanfaatan SPBE di BPVP Kendari sudah berjalan namun belum memenuhi seluruh kriteria tingkat kematangan yang diharapkan, terutama pada aspek kebijakan internal, integrasi aplikasi, serta monev SPBE.

- Ditetapkan serangkaian tindak lanjut konkrit (penyusunan SK SPBE, arsitektur/peta rencana, monev berkala, dan penilaian mandiri SPBE) dengan tenggat yang jelas untuk mendukung pencapaian ZI WBK/WBBM.

- Notulen rapat ini akan dijadikan bukti dukung pemantauan dan evaluasi SPBE sesuai pedoman PermenPANRB 59/2020 dan pedoman tata cara pemantauan dan evaluasi SPBE.